## Slide 1
ISS 510 项目管理篇
保密级别：内部资料
信息所有者：软通动力
汇报时间： 22年9月（第一周）
汇报人：白嘉兴及全体组员

## Slide 2
©2021本文档版权归软通动力信息技术 （集团） 股份有限公司所有， 并保留所有权利。
保密级别： 内部资料
信息所有者： 软通动力
汇报主题
敏捷项目管理基础
结合以往项目管理中的难点痛点来分析敏捷项目管理
敏捷在目前项目中的应用
总结一些疑点难点
学习资料：《Scrum框架· 一起探索敏捷的世界》
辅助资料：网络文档
项目经验

## Slide 3
©2021本文档版权归软通动力信息技术 （集团） 股份有限公司所有， 并保留所有权利。
保密级别： 内部资料
信息所有者： 软通动力
我们的收获
01: 敏捷核心价值观&敏捷12条原则
02:Scrum起源&Scrum三种角色
03:Scrum三种工件&Scrum五种事件
04:Scrum五种价值观
什么是敏捷项目管理？
--项目哲学/框架/理念心态
敏捷是一种项目管理方法，它涉及将项目划分为多个阶段，以便在项目团队成员和利益相关者之间进行更持续的迭代和协作
敏捷项目管理：一个植根于持续沟通和协作的过程，可以减少项目失败的风险，提高投资回报率，并使客户更加满意

## Slide 4
©2021本文档版权归软通动力信息技术 （集团） 股份有限公司所有， 并保留所有权利。
保密级别： 内部资料
信息所有者： 软通动力
敏捷12条原则一
1.客户满意
3.周期短
5.激发和信任
2.掌控变化
4.跨职能合作
6.面对面沟通

## Slide 5
©2021本文档版权归软通动力信息技术 （集团） 股份有限公司所有， 并保留所有权利。
保密级别： 内部资料
信息所有者： 软通动力
敏捷12条原则二
7.可工作的软件
9.技术卓越
11.自组织
8.可持续发展
10.简洁
12.回顾总结

## Slide 6
©2021本文档版权归软通动力信息技术 （集团） 股份有限公司所有， 并保留所有权利。
保密级别： 内部资料
信息所有者： 软通动力
敏捷常用的三种实现方式
Scrum
XP（极限编程）
kanban
跟XP的五条核心价值相近，因此两者的理念是相同的
迭代周期是1-4周
角色包括Development team. Product Owner. ScrumMaster
每次迭代的过程中间不允许更换user story
强调自组织
核心价值强调极简、沟通、反馈、勇气、尊重
迭代周期是1-2周的
角色包括Coach. Customer. Programmers. Testers。
允许等量替换user story
强调采用TDD、自动测试、结对编程、简单设计、重构等实践约束团队的行为
核心理念在于流式管理、在制品限制、工作拉动、精益
跟Scrum相比，区别在于：
看板没有定期发布迭代的概念，而是一直处于持续交付的工作流程中。
看板没有既定角色。
看板方法中，变化随时可以发生
团队管理制度和企业文化的转变
迭代周期适合产品研发阶段
工程实践
更适合产品初步研发完毕进入运维，开发更多的是做一些bug修复和零散功能完善的情况

## Slide 7
©2021本文档版权归软通动力信息技术 （集团） 股份有限公司所有， 并保留所有权利。
保密级别： 内部资料
信息所有者： 软通动力
Scrum三种角色
Product Owner
（产品负责人）
客户代表
定义所有产品功能
决定产品发布的内容以及日期
对产品的投入产出负责
根据市场变化对需要开发的功能排列优先顺序
合理的调整产品功能和迭代顺序
认同或拒绝迭代的交付
Scrum Master
（Scrum教练）
起到教练的职责
领导团队完成Scrum的实践以及体现价值
排除团队遇到的困难
确保团队能胜任其工作，并保持高效的生产率
使得团队紧密工作，使得团队个人具有多方面职能的工作能力
保护团队不受外来无端影响
Dev Team
（开发团队）
经典团队拥有5-9人
团队成员都是多面手
团队成员都是全职工作
团队自我管理和继续改进
团队关系在一个迭代中是固定的，个人的职能可以在新迭代开始时发生调整
确保team做正确的事
确保team做正确的事
负责产品需求实现

## Slide 8
©2021本文档版权归软通动力信息技术 （集团） 股份有限公司所有， 并保留所有权利。
保密级别： 内部资料
信息所有者： 软通动力
Scrum三工件
Product Backlog
（产品代办事项列表）
产品需求的列表
包含业务需求，技术需求，NFR等
理想情况下，每一个待完成的工作都将对客户产生价值
PO对该列表进行优先级排序
每个迭代开始前，优先级排序还需要再度修正
代办事项列表中的条目以用户故事的形式呈现
Spring Backlog
（迭代代办事项列表）
Product Backlog 的子集，只记录当前迭代的工作
将用户故事拆分成任务，团队成员主动领取任务
团队成员有共同的迭代目标，为交付可工作的成果而努力
团队成员可以添加、删除或者改迭代中的任务
迭代列表中的任务进行了估算，剩余工作量的估计需要每天更新
Product Increment（产品增量）
团队在迭代内完成交付成果，集成到以往的迭代成果中，形成增量式的交付
每次交付的用户故事必须符合验收的条件
每次交付的增量成果必须处于可用状态，而不管PO是否决定发布这个用户故事

## Slide 9
©2021本文档版权归软通动力信息技术 （集团） 股份有限公司所有， 并保留所有权利。
保密级别： 内部资料
信息所有者： 软通动力
Scrum五种事件
Spring
计划会
每日站会
评审会
回顾会

## Slide 10
©2021本文档版权归软通动力信息技术 （集团） 股份有限公司所有， 并保留所有权利。
保密级别： 内部资料
信息所有者： 软通动力
敏捷核心价值观
个体和互动 高于 流程和工具
工作的软件 高于 详尽的文档
响应变化 高于 遵从计划
客户合作 高于 合同谈判

## Slide 11
©2021本文档版权归软通动力信息技术 （集团） 股份有限公司所有， 并保留所有权利。
保密级别： 内部资料
信息所有者： 软通动力
总结 & 交流
经过刚才的分享，大家找到了两个问题的答案了吗？
  我们怎么快速的找到这些工具呢？
    510环相当使用指引，它不仅把工具分类了，而且给出了它们的使用流程、顺序。
  我们怎么灵活运用这些工具形成自己的能力呢？
    通过还原场景、同伴反馈、延伸情况分析、角色互换等形式训练，最后通过自己总结变成自己的能力。
欢迎大家来找我们一起研究沟通上的问题！

## Slide 12
软通动力信息技术(集团)股份有限公司
北京市海淀区西北旺东路10号院东区16号楼 www.isoftstone.com